Załącznik Nr 1b do SIWZ – Pielęgnacja ciągów ulicznych

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część II)**

**Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.10.2018 r.**

Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac:

1. koszenie trawy i chwastów – w okresie **od dnia 01.04.2018 r. – do dnia 31.10.2018 r.,** w terminach:

**do 15 i do 30 dnia miesiąca** w miesiącu - kwiecień, wrzesień i październik (tj. 2 razy w miesiącu)

**do 7,14,21,28 dnia miesiąca**– maj, czerwiec, lipiec, sierpień (tj. 4 razy w miesiącu)

**22 razy – łącznie w trakcie obowiązywania Umowy:**

- dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Ogród Matki i Dziecka), P2 (Leśny Park Miejski), P3 (Park Przyjaźni Polsko- Węgierskiej)

- ciągów zieleni wzdłuż ulic:

- Brwinowskiej,

- Jana Pawła II,

- Lipowej,

- Głównej,

- Myśliwskiej,

- Sienkiewicza,

- Jeleniej,

- Gołębiej,

- Słowiczej,

- Lilpopa,

- Kościelnej,

- Lotniczej,

- Błońskiej na odcinku Słowiczej - Brwinowskiej,

- Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej),

- Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej),

- Modrzewiowej,

- Zachodniej,

- Wrzosowej,

- Warszawskiej

- Parkowej,

- Reymonta,

- Kwiatowej,

- Iwaszkiewicza,

- Orla,

- Sokola,

- Cicha,

- Storczyków,

- Szpaków.

Skoszoną trawę i liście należy zgrabić **natychmiast i tego samego dnia** wywieźć i zutylizować zgodnie z przepisami prawa. **Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów i koszt ich utylizacji należy ująć w cenie za wykonanie Przedmiotu Umowy.**

1. pielęgnacja ciągów będzie polegała na: systematycznym usuwaniu chwastów, czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, formowaniu roślin zgodnie z zaleceniami podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia **01.04.2018r. – do dnia 31.10.2018 r.,** 2 razy w miesiącu, w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, dotyczy:

- Jana Pawła II,

- Lotnicza,

- Warszawska (ul. Brwinowska do ul. Głównej)

- Iwaszkiewicza

1. strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej, Jana Pawła II **raz w miesiącu**, w okresie **01.04.2018 r. - 31.10.2018 r.**

**Ścięte odrosty należy natychmiast tego samego dnia wywieźć i zutylizować. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów należy ująć w koszcie wykonania Przedmiotu Umowy.**

Prace składające się na Przedmiot Umowy należy wykonywać z należyta starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac z Zamawiającym.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji prac objętych Przedmiotem Umową.

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wykonywanych prac, jak również zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów komunalnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu oraz zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren objęty wykonaniem prac w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, w ramach której ujęte są prace wykonywane w ramach Przedmiotu Umowie.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe lub wyrządzone przy/ lub w związku z wykonywaniem prac w ramach przedmiotu Umowy (także przez osoby które w jego imieniu wykonują prace w ramach Przedmiotu Umowy), na mieniu lub osobie.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac w ramach