UMOWA  Nr GMiI.342/............./2007

W dniu ............................... 2007 r. w  Podkowie Leśnej pomiędzy:

Miastem Podkowa Leśna

z siedzibą Urzędu w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, reprezentowaną  przez

Burmistrza Miasta  - Andrzeja Pawła Kościelnego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  –  ................................

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą …………………………………………………………………….…………………..

zarejestrowaną w ……………………………… …………….…………….pod nr ………….

NIP…………………….. REGON …………………….., zwaną dalej  Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………..

w wyniku wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta niniejsza UMOWA o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn.:

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH W PODKOWIE LEŚNEJ  DESTRUKTEM ASFALTOWYM NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA BETONOWEGO.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje

Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem asfaltowym na podbudowie z  kruszywa betonowego.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna.

Zamawiający ustala szacunkową wielkość zamówienia na 9020 m2

WYKAZ ULIC

| Miejscowość | Ulica | Długość mb | Szerokość mb | Powierzchnia m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podkowa Leśna | Borsucza | 362 | 5 | 1825 |  |
| Podkowa Leśna | Sarnia | 262 | 5 | 1310 |  |
| Podkowa Leśna | Wilcza | 100 | 5 | 500 |  |
| Podkowa Leśna | Wiewiórek | 750 | 5 | 3750 |  |
| Podkowa Leśna | Jeża | 325 | 5 | 1625 |  |
|  | RAZEM |  |  | 9020 |  |

§ 2

1. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca .

2.  Materiały  Wykonawcy,  użyte  do wykonania przedmiotu umowy, powinny  odpowiadać  co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże niezbędne atesty, świadectwa (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

1.Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1, nastąpi w terminie  …… miesięcy  od wprowadzenia na budowę, tj:

- rozpoczęcie od  dnia  .....................2007r.

- zakończenie do dnia 15.12.2007r.

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym określającym kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia odcinków robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający dopuszcza, na wniosek inspektora nadzoru lub kierownika budowy, możliwość aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia.

§ 4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru branży drogowej p. Aleksandra Pepłońskiego

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń  związanych z ilością i jakością  robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową - wykonania  przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy – p. ……………………………

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy od czasu jego  przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

- utrzymywanie  terenu  budowy  w  stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, itp.;

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt doprowadzenia wody do placu budowy,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody;

- w trakcie realizacji zadania Wykonawca ustali z użytkownikiem dróg niezbędne objazdy dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla mieszkańców w rejonie prowadzonych robót,

- dokonywanie zgłoszeń inspektorowi nadzoru, częściowego odbioru elementów i robót zanikających,

- dokonanie wizji w terenie, gdzie mają być remontowane chodniki oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji wraz z dokonaniem pomiarów, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy,

- wykonanie harmonogramu robót.

§ 6

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za ewentualne szkody i straty powstałe w robotach przy realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i straty powstałe w robotach przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 7

- Wykonawca  zapewni na okres od daty  rozpoczęcia do daty zakończenia  robót - polisy

ubezpieczeniowe, obejmujące:

- ubezpieczenie od  zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem  lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania

na placu budowy i osób trzecich, (nieupoważnionych do przebywania na  terenie

budowy),

- ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas budowy.

2. Koszty ubezpieczenia obciążają Wykonawcę.

3. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi do wglądu kierownikowi referatu inwestycyjno-komunalnego  - najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

§ 8

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy(wraz w wskazaniem punktu poboru wody),  po spełnieniu warunków określonych w § 7.

2. Koszty poboru wody i energii elektrycznej wraz z zamontowaniem liczników obciążają Wykonawcę.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren  budowy  i  przekazać go w terminie ustalonym do odbioru robót.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wstępu na teren budowy przedstawicielom   nadzoru  budowlanego,  inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym.

§ 10

Zawarcie przez Wykonawcę umowy o wykonanie robót objętych ceną ofertową z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

4. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika budowy.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy inspektor  zawiadomi  Wykonawcę  co najmniej o 14 dni wcześniej.

6. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz wybraną  w  formie przetargu ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,  jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie za całość robót, wymienionych w § 1, ustala się  na kwotę:

- netto ……………….. zł  (słownie: złotych)

- podatek VAT w wysokości 22%

- brutto ……………… zł  (słownie: złotych)

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 13

1. Rozliczenie robót może odbywać się będzie miesięcznymi fakturami przejściowymi wystawianymi po wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robót, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest podstawą do rozliczania robót.

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty będzie podpisany przez strony protokół częściowego odbioru robót.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% ryczałtowego wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust.2 pkt.1)

4. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, po pozytywnym odbiorze końcowym robót.

5.Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego konto podane w fakturze.

6. Zapłata faktury nastąpi w terminie 20 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 14

1. Strony ustalają, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,2% wartości ustalonej w § 12 ust.2 pkt.1) - za każdy  dzień zwłoki,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad w okresie rękojmi 0,2% wartości ustalonej w

§ 12 ust.2 pkt.1)  - za każdy dzień zwłoki,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych  od Wykonawcy w

wysokości 0,2% wartości ustalonej w § 12 ust.2 pkt.1) - za każdy dzień przerwy.

2. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

§ 15

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie  10  dni od terminu rozpoczęcia   określonego w § 3 niniejszej umowy,

- wykonywania robót niezgodnie z umową lub bez akceptacji  inspektora nadzoru i nie

przystąpienie  do właściwego ich wykonywania w terminie 14 dni od daty

powiadomienia,

3) wykonywania  robót  niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  i

nie dokonanie ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez

Zamawiającego,

4)  przerwania  wykonania  robót na okres dłuższy niż 14 dni.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt.1)-4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości określonej w § 12 ust.2 pkt.1))  niniejszej umowy.

3.  Stosowanie kar umownych przewidzianych w § 14 - 15 nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

4.  Kara  umowna  powinna  być  zapłacona w  terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

5.  Zamawiający  w  razie  zwłoki  w  zapłacie  kary może potrącić należną mu karę z faktury Wykonawcy.

§ 16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%   wynagrodzenia w kwocie ……………………….. zł.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie …………. przed dniem zawarcia umowy w pełnej wysokości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu  będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

a) 70% zabezpieczenia, stanowiącego  kwotę …………….. zł, zostanie mu zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem odbioru,

b) 30% pozostałego zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ………………  zł, zostanie mu zwrócone lub zwolnione  w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

5. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia kwotowego w przypadku:

a) wykonania robót zgodnie z umową,

b) usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi.

6.   Zabezpieczenie stanie  się własnością Zamawiającego w przypadku:

a)  niewykonania  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z umową (70% wartości)

b) nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty.

2. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi…. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania

zaistniałych wad.

§ 18

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za

wady   fizyczne  przedmiotu  umowy, stwierdzone  w  toku  czynności  odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

2.Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi ….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 19

1.Ustala się obowiązek odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają. Roboty te Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej.

2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

3. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika budowy nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót do zbadania, a następnie bezpłatnie do przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 20

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem - Zamawiający w trakcie odbioru może obniżyć odpowiednio

wynagrodzenie za przedmiot odbioru lub jego część,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający

może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi z konsekwencjami wynikającymi z § 15 ust. 2 .

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

6. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie podpisanego przez strony protokółu końcowego odbioru robót.

§  21

Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż ostatniego dnia rękojmi ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu rękojmi.

§  22

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw - Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo Budowlane.

2.Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu powszechnego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

5. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA